## Segmento 1 — Fundación del PMS

Objetivo: Dejar ALUHOTEL listo para ejecución local y crecimiento modular (MVC + MariaDB + vistas).

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Base técnica | E0-01 Servidor Node/Express | App ejecuta rutas públicas y panel (/, /auth, /panel) | Hecho |
| Arquitectura | E0-02 MVC | Separación real: Models/Controllers/Views | Hecho |
| Base de datos | E0-03 aluhotel_db | BD operativa con tablas del PMS | Hecho |
| Configuración | E0-04 .env + pool | Conexión estable a MariaDB (XAMPP) | Hecho |
| UI base | E0-05 EJS + Bootstrap | Plantillas y estilos globales funcionando | Hecho |

## Segmento 2 — Seguridad, roles y auditoría (2025)

Objetivo: Acceso controlado por rol, seguridad de sesión y trazabilidad de acciones.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | A1–A2 Login/Logout | Inicio/cierre de sesión staff seguro | Hecho |
| Seguridad | A3 Roles | Roles: admin/recepcion/limpieza/mantenimiento/gerencia | Hecho |
| Seguridad | A5 Recuperación | Forgot/Reset con tokens (password_resets) | Hecho |
| Seguridad | A6 Sesiones activas | Registro/gestión en sesiones_activas | Hecho |
| Auditoría | A7 Bitácora | Registro de eventos clave en bitacora | Hecho |
| Administración | A4 Usuarios | Crear + activar/desactivar usuarios | Hecho |

## Segmento 3 — Inventario hotelero (habitaciones + servicios) (2025)

Objetivo: Control real del inventario con servicios configurables y estados operativos.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitaciones | B1 CRUD habitaciones | Alta/edición con datos completos | Hecho |
| Habitaciones | B2 Estados operativos | Estados: disponible/reservada/ocupada/limpieza/mantenimiento | Hecho |
| Servicios | B3 Catálogo servicios | CRUD en servicios (activos) | Hecho |
| Servicios | B4 N–N servicios-habitación | Tabla puente habitacion_servicios operativa | Hecho |
| Trazabilidad | B5 Historial habitación | Registro de cambios en habitacion_historial | Hecho |

## Segmento 4 — Reservas internas (Recepción) (2025)

Objetivo: Reservas mostrador completas, con cálculo automático y sin conflictos de fechas.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes | C0 Clientes | CRUD clientes por documento (clientes) | Hecho |
| Reservas | C1 Crear mostrador | Reserva confirmada con cálculo noches/total | Hecho |
| Reservas | C2 Anti-solape | Validación de conflictos (no sobreocupación) | Hecho |
| Reservas | C3 Editar reserva | Cambios + recálculo + actualización de habitación | Hecho |
| Reservas | C4 Cancelar reserva | Cancelación + liberar habitación + historial | Hecho |
| Operación | C5 Detalle reserva | Vista completa para operación diaria | Hecho |

## Segmento 5 — Estadías, incidencias y alertas (2025)

Objetivo: Operación real del huésped: check-in/out, registro de eventos y comunicación por notificaciones.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Estadías | D1 Check-in | Reserva → checkin, estadía creada, hab ocupada | Hecho |
| Estadías | D2 Check-out | Reserva → checkout, estadía cerrada, hab limpieza | Hecho |
| Incidencias | D3 Incidencias | Registrar/cerrar incidencias por reserva | Hecho |
| Notificaciones | H1 Por rol | Notifs por rol y marcación como leída | Hecho |
| Dashboard | H2 Operación | KPIs + Room Rack + notificaciones + bitácora | Hecho |

## Segmento 6 — Operación interna: limpieza y mantenimiento (2025–2026)

Objetivo: Mantener habitaciones disponibles con módulos operativos reales.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza | G1 Tareas | Crear/listar tareas de limpieza (tareas_limpieza) | Hecho |
| Limpieza | G2 Finalización | Al marcar “hecha”, habitación vuelve a disponible | Hecho |
| Mantenimiento | G3 Reporte | Crear reporte y poner hab mantenimiento | Hecho |
| Mantenimiento | G4 Resolución | Resolver y pasar hab a limpieza + historial | Hecho |
| Alertas | H4 Eventos | Alertas por checkout y reservas web pendientes | Hecho |

## Segmento 7 — Web pública tipo Booking (2025–2026)

Objetivo: Experiencia pública completa integrada al panel: búsqueda, filtros reales y reserva online.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Público | P1 Búsqueda fechas | Disponibilidad real (sin solape con reservas activas) | Hecho |
| Público | P2 Reserva online | Reserva web pendiente + notificación a recepción | Hecho |
| Público | P3 Filtros útiles | Tipo + huéspedes + ordenar por precio | Hecho |
| Público | P4 Filtro servicios reales | Checkbox servicios desde servicios y habitacion_servicios | Hecho |
| UX Público | P5 UI hotel real | Cards, modal de reserva, chips con iconos de servicio | Hecho |

## Segmento 8 — Finanzas, consumos e inventario (Ene 2026)

Objetivo: Cuenta del huésped completa: consumos, stock, pagos y facturación.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventario | F1 Productos | Catálogo con precio/stock (productos) | Hecho |
| Inventario | F2 Movimientos | Entradas/salidas (inventario_movimientos) | Hecho |
| Consumos | F3 Consumo reserva | Consumos por reserva + baja stock + movimiento | Hecho |
| Finanzas | E1 Emitir factura | Factura emitida por reserva (facturas) | Hecho |
| Finanzas | E2 Pagos | Pagos parciales/totales (pagos) | Hecho |
| Finanzas | E3 Saldo real | saldo = total + consumos − pagos (en detalle reserva) | Hecho |

## Segmento 9 — Reportes ejecutivos con diseño + ChatBot (Ene 2026 hasta 27/01/2026)

Objetivo: Reportería profesional (PDF/Excel) y asistencia inteligente para staff y público.

| Épica | Ítems | Entregable | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportes | I1 UI reportes | Pantalla con presets (hoy/7 días/mes) | Hecho |
| Reportes | I2 Excel diseño | Hojas (Resumen/Reservas/Pagos/Ingresos) + estilos + totales | Hecho |
| Reportes | I3 PDF diseño | Header, KPI cards, tablas zebra, footer páginas | Hecho |
| Gerencia | I4 Métricas extra | Totales por método + top habitaciones | Hecho |
| ChatBot | J1 Staff | Consultas rápidas (ingresos/ocupación/web pendientes/etc.) | Hecho |
| ChatBot | J2 Público | Widget público + ayuda y disponibilidad | Hecho |