Descripción general del sistema (PMS)

Un Property Management System (PMS) es un sistema que centraliza la operación de un hotel: reservas, check-in/check-out, gestión de habitaciones, facturación, reportes y control de usuarios por roles. El objetivo de PAIT HOTEL es automatizar el proceso operativo y mejorar la trazabilidad de la información para la toma de decisiones.

Alcance del prototipo (versión demo):

Gestión de reservas con verificación de disponibilidad.

Registro de huéspedes y proceso de check-in/check-out.

Gestión de habitaciones y cambios de estado (disponible, ocupada, necesita limpieza, fuera de servicio).

Facturación, pagos y control de cargos adicionales.

Reportes básicos y consultas.

Panel interno por roles (Recepción, Limpieza, Mantenimiento, Contabilidad, Gerencia y Administrador).

Arquitectura propuesta

Modelo MVC para separar responsabilidades (Modelo, Vista, Controlador).

API REST para módulos (reservas, habitaciones, usuarios, pagos).

Base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) con tablas normalizadas.

Autenticación y autorización por roles (RBAC).

Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Gestión de reservas | Permitir crear, modificar y cancelar reservas en tiempo real, verificando disponibilidad. |
| RF2 | Check-in | Registrar los datos del huésped, confirmar la reserva y activar la habitación asignada. |
| RF3 | Check-out | Registrar la salida del huésped, generar la factura final y pasar la habitación a limpieza. |
| RF4 | Gestión de habitaciones | Administrar estados de las habitaciones: disponible, ocupada, limpieza y mantenimiento. |
| RF5 | Gestión de clientes | Registrar datos personales, contacto e historial de estancias de cada cliente. |
| RF6 | Servicios adicionales | Registrar consumos de restaurante, spa, lavandería, tours u otros servicios del hotel. |
| RF7 | Facturación | Generar facturas detalladas, registrar métodos de pago y aplicar impuestos establecidos. |
| RF8 | Reportes | Mostrar dashboard de ocupación, ingresos por periodo, servicios más utilizados y top clientes. |
| RF9 | Autenticación | Permitir inicio de sesión seguro con usuario y contraseña por cada rol autorizado. |
| RF10 | Control de roles | Definir permisos diferenciados para administrador, recepción, limpieza, contabilidad y gerencia. |
| RF11 | Gestión de usuarios | Crear, editar, desactivar usuarios del sistema y restablecer contraseñas. |
| RF12 | Historial de movimientos | Registrar las operaciones críticas (reservas, cambios de estado, pagos, anulaciones). |

Requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo (horario operativo del hotel). |
| RNF2 | Seguridad | Uso de autenticación, control de roles y cifrado de contraseñas para proteger la información. |
| RNF3 | Escalabilidad | Soportar incremento de usuarios y reservas sin pérdida significativa de rendimiento. |
| RNF4 | Usabilidad | Ofrecer una interfaz intuitiva y clara para todos los roles. |
| RNF5 | Rendimiento | Las consultas críticas deben ejecutarse en pocos segundos. |
| RNF6 | Auditoría | Mantener registro de acciones importantes para seguimiento y trazabilidad. |
| RNF7 | Respaldo | Permitir copias de seguridad periódicas de la base de datos. |
| RNF8 | Compatibilidad | Ser accesible desde navegadores web modernos. |

Roles y usuarios

Personas y roles involucrados (Scrum)

| Rol | Persona | Contacto | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Estudiante | Alexander Diaz | ISTPET |
| Product Owner | Docente/Cliente | Ingeniera Nogales | ISTPET |
| Equipo Dev | Estudiante | Alexander Diaz | ISTPET |
| Stakeholder | Administración del hotel | Alexander diaz | ISTPET |

Tipos de usuarios y roles del sistema

| Usuario | Rol | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Total | Configurar usuarios, tarifas, parámetros del sistema y acceder a todos los módulos. |
| Recepcionista | Operativo | Gestionar reservas, realizar check-in y check-out, registrar clientes y pagos básicos. |
| Housekeeping | Limpieza | Actualizar el estado de las habitaciones. |
| Contador | Finanzas | Gestionar facturación, revisar pagos, generar reportes contables. |
| Gerente | Decisión | Consultar reportes de ocupación, ingresos, servicios. |
| Cliente | Externo | Realizar o consultar reservas online si el módulo está habilitado. |

Módulos principales del PMS

1. Módulo de Reservas

Verificar disponibilidad de habitaciones en tiempo real.

Crear, modificar y cancelar reservas.

Registrar datos del huésped y preferencias.

Gestionar tarifas (temporada alta/baja) y promociones.

Posible integración con motores externos (web, Booking, Expedia).

2. Check-in y Check-out

Confirmar reserva y asignar habitación.

Registrar datos del huésped y validar documentos.

Registrar garantía o bloqueo de pago.

Procesar salida: cargos adicionales, factura final y liberación de habitación.

3. Gestión de Habitaciones

Controlar estados: disponible, ocupada, necesita limpieza y fuera de servicio.

Actualizar estado desde móvil (limpieza/mantenimiento) y reflejarlo en recepción.

Registrar incidencias (daños, mantenimiento preventivo/correctivo).

4. Facturación y Pagos

Generar facturas por reserva y por consumos adicionales.

Registrar pagos (efectivo, tarjeta, transferencias) y estados.

Emitir reportes de ingresos por fecha/turno/recepcionista.

5. Reportes y Administración

Consultas por huésped, habitación, fechas y estado de reservas.

Estadísticas básicas (ocupación, ingresos, cancelaciones).

Gestión de usuarios, roles y auditoría de acciones.

Metodología Scrum aplicada

El desarrollo se organizó mediante iteraciones cortas (sprints), priorizando historias de usuario y entregando incrementos funcionales por semana. Se utilizaron los artefactos y eventos principales de Scrum.

Artefactos

Product Backlog: lista priorizada de historias de usuario del PMS.

Sprint Backlog: historias seleccionadas para cada semana/sprint y tareas técnicas asociadas.

Incremento: versión funcional entregable al final de cada sprint.

Eventos

Planificación del Sprint: selección de historias y definición del objetivo semanal.

Daily (seguimiento): revisión breve de avances, bloqueos y siguiente paso.

Revisión del Sprint: demostración del incremento (UI y/o endpoints).

Retrospectiva: lecciones aprendidas y mejoras para el siguiente sprint.

Definición de Hecho (DoD)

Código compilando/ejecutando sin errores críticos.

Funcionalidad mínima demostrable (UI o endpoint) para la historia.

Validaciones básicas (inputs, errores y respuestas).

Actualización de documentación del sprint (tablas y evidencias).

Product Backlog

Historias de usuario

| Código | Nombre de la historia | Usuario | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Crear reserva | Recepcionista | Como recepcionista, necesito registrar una reserva verificando disponibilidad de habitaciones y datos del huésped. |
| HU-02 | Realizar check-in | Recepcionista | Como recepcionista, quiero registrar el ingreso del huésped para activar su habitación y generar su ficha. |
| HU-03 | Actualizar estado de habitación | Housekeeping | Como personal de limpieza, necesito actualizar el estado de una habitación para indicar su condición. |
| HU-04 | Generar factura | Contador | Como contador, necesito calcular y generar la factura final del huésped. |

Priorización (resumen)

| ID | Historia vinculada | Descripción resumida | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB1 | HU-01 | Implementar módulo de gestión de reservas. | Alta |
| PB2 | HU-02 | Implementar proceso de check-in. | Alta |
| PB3 | HU-03 | Implementar módulo de actualización de habitaciones. | Media |
| PB4 | HU-04 | Implementar módulo de facturación. | Media |

Planificación de sprints por semanas

| Semana/Sprint | Objetivo | Historias (ejemplo) | Entregables / Evidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (Sprint 1) | Base del sistema y autenticación por roles | HU-RF1, HU-RF2 | Estructura MVC, BD inicial, login por roles, pantalla landing |
| Semana 2 (Sprint 2) | Reservas y disponibilidad | HU-RF1, HU-RF3 | CRUD reservas, ver disponibilidad, validaciones |
| Semana 3 (Sprint 3) | Habitaciones y limpieza/mantenimiento | HU-RF4, HU-RF5 | Estados de habitación, actualización por roles, registro de incidencias |
| Semana 4 (Sprint 4) | Check-in / Check-out y facturación | HU-RF2, HU-RF6 | Flujo de check-in/out, facturación base, pagos y cargos |
| Semana 5 (Sprint 5) | Reportes, ajustes y pruebas | HU-RF7, HU-RF8 | Reportes, mejoras UI, pruebas, corrección de bugs y cierre del proyecto |

Sprints (selección de historias)

| Sprint | Historias seleccionadas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | RF1, RF2 | Base del sistema + roles + autenticación |
| Sprint 2 | RF1, RF3, RF9 | Reservas y disponibilidad + tarifas |
| Sprint 3 | RF4, RF5 | Habitaciones + limpieza/mantenimiento |
| Sprint 4 | RF2, RF6 | Check-in/out + facturación y pagos |
| Sprint 5 | RF10, RF11, RF12 | Reportes, auditoría y ajustes finales |

Estimación de puntos (seguimiento)

| Código HU | Historia | Puntos estimados | Puntos reales | Diferencia | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Gestión de reservas | 8 | 8 | 0 | Completado según plan. |
| RF2 | Check-in y check-out | 8 | 9 | +1 | Se amplió por validaciones adicionales. |
| RF4 | Gestión de habitaciones | 5 | 5 | 0 | Completado. |
| RF6 | Facturación y pagos | 8 | 8 | 0 | Completado con pruebas. |
| RF10 | Reportes básicos | 5 | 6 | +1 | Se ajustaron filtros y exportación. |

Recursos del proyecto

Hardware requerido

| Cantidad | Descripción | Uso principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Computadoras de escritorio | Puestos de recepción y administración | Funcional |
| 1 | Servidor (opcional) | Hospedar el sistema en red local o nube | A definir |
| 1 | Router / Switch | Conectividad de red interna | Funcional |

Software requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 / 11 | Sistema operativo en los equipos | Legal |
| Visual Studio Code | IDE para desarrollo de la aplicación | Legal |
| Node.js + npm | Entorno de ejecución para el backend | Legal |
| MySQL / XAMPP | Motor de base de datos del sistema | Legal |
| GitHub | Control de versiones y colaboración | Legal |
| Navegador web | Acceso al sistema web | Legal |

Costos referenciales

| Cantidad | Descripción | Valor unitario (USD) | Valor total (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Computadoras de escritorio | 450 | 900 |
| 1 | Router / Switch | 80 | 80 |
| 1 | Servidor local (opcional) | 600 | 600 |
| 1 | Licencia Windows (si aplica) | 120 | 120 |
| - | Herramientas de desarrollo (VS Code, Node.js, MySQL, GitHub) | 0 | 0 |
| - | Conectividad a internet (anual) | 300 | 300 |
| - | Capacitación básica al personal | 200 | 200 |

Gestión de riesgos

Identificación de riesgos

| ID | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo | Consecuencias principales |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en la planificación por estimaciones inadecuadas, cambios en requerimientos o dificultades técnicas. | Riesgo del proyecto | Sobrecostos, incumplimiento de plazos e insatisfacción del cliente. |
| R2 | Falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo. | Riesgo organizacional | Errores en la interpretación, duplicación de tareas y retrasos. |
| R3 | Fallos en equipos o herramientas tecnológicas. | Riesgo técnico | Interrupciones del trabajo, pérdida de información y retrasos. |
| R4 | Cambios frecuentes en los requerimientos solicitados por el cliente o docente. | Riesgo de alcance | Incremento del esfuerzo, ampliación de tiempos e inconsistencias. |
| R5 | Falta de experiencia del equipo en tecnologías como Node.js o MySQL. | Riesgo humano | Errores en código, lentitud en el desarrollo y necesidad de refactorización. |

Anexos

A. Estructura sugerida del proyecto (MVC)

pait-hotel-pms/
  src/
    config/          # variables de entorno, conexión BD
    models/          # entidades y consultas (SQL/ORM)
    controllers/     # lógica de negocio (validaciones)
    routes/          # endpoints REST
    views/           # vistas HTML (si aplica)
    middlewares/     # auth, roles, errores
  public/
    css/             # styles.css
    img/             # recursos
  app.js             # servidor

B. Endpoints mínimos (ejemplo)

| Módulo | Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/login | Inicia sesión y devuelve token/sesión. |
| Usuarios | GET | /api/usuarios | Lista usuarios (solo admin). |
| Reservas | POST | /api/reservas | Crea una reserva con validación de disponibilidad. |
| Reservas | PUT | /api/reservas/:id | Actualiza reserva. |
| Habitaciones | GET | /api/habitaciones | Lista habitaciones y estado. |
| Habitaciones | PATCH | /api/habitaciones/:id/estado | Actualiza estado (limpieza/mantenimiento). |
| Pagos | POST | /api/pagos | Registra pago y genera comprobante. |
| Reportes | GET | /api/reportes/ocupacion | Reporte simple de ocupación por fechas. |

C. Fragmento de código (controlador de ejemplo)

// controllers/reservas.controller.js
export async function crearReserva(req, res){
  const { id_habitacion, fecha_entrada, fecha_salida, id_huesped } = req.body;

  // 1) Validar datos mínimos
  if(!id_habitacion || !fecha_entrada || !fecha_salida || !id_huesped){
    return res.status(400).json({ mensaje: "Faltan datos obligatorios." });
  }

  // 2) Verificar disponibilidad (consulta a BD)
  const disponible = await ReservaModel.habitacionDisponible(id_habitacion, fecha_entrada, fecha_salida);
  if(!disponible){
    return res.status(409).json({ mensaje: "Habitación no disponible para ese rango." });
  }

  // 3) Crear reserva
  const reserva = await ReservaModel.crear({ id_habitacion, fecha_entrada, fecha_salida, id_huesped });
  return res.status(201).json(reserva);
}